Análisis

Diseños

Desarrollo

Puesta en marcha

ESTADOS

Espera/None

Proceso

Finalizado

EQUIPO

A. Kevin Ayuque

C. Cristhian

R. Renzo

K. Kevin Leva

TAREAS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tareas | Pre-Requisito | Responsable |
| 1. Estudio del caso 2. Encargarse de documentación interna 3. Redactar cuestionario 4. Contactar a la empresa 5. Analizar cuestionario 6. Realizar presupuesto 7. Separación de roles 8. Planificar tareas 9. Diseño matriz análisis 10. Diseño funcional principal 11. Diseños funcionales secundarios 12. Obtener información que irá en la página 13. Administrar la información 14. Editar imágenes 15. Desarrollar HTML de pagina principal 16. Hacer el diseño de la página 17. Desarrollar CSS 18. Programación JavaScript 19. Preparar la presentación gerencial 20. Preparar la presentación funcional 21. Presentar el proyecto 22. Publicar en GitHub(periódico) 23. Publicar en WEB | -  -  2  -  4  1,4  1,4  1,4,7  7  7  -  -  -  12,13  -  15,14,13  14  -  -  14,16,17  -  14,16,17 | A,C,R,K  C  C,K,R  C  A,C,R,K  C  A,C,R,K  A  C  A  C,R,K  A  K  A  C  A  K  R  C  C  R  C  C,A  A |

ITINERARIO

Hoy

1 sem

2 sem

3 sem

4 sem

5 sem

6 sem

7 sem

8 sem

22

22

22

22

22

21,23

19,20

18

17

15

14,16

12,13

8